## Slide 1: FINDERRORS – Avaliação dos Testes Bruna Gabriela, Diógenes Melo, Washington Ferreira

## Slide 2: Informações do Sistema
Nome: Nosce Te Ipsum
O sistema é um jogo de tabuleiro, que permite ao usuário criar jogos personalizados

## Slide 3: Avaliação dos Testes
Os testes foram divididos em quatro módulos:
  Módulo 1: Gerenciar
  Módulo 2: Iniciar Jogo
  Módulo 3 : Jogar
  Módulo 4: Interface Gráfica

## Slide 4: Procedimentos e tipos de teste aplicados
Foram aplicados os seguintes tipos de testes:
Teste de Integridade dos Dados
Teste Funcional
Teste da Interface do Usuário
Teste de Performance
Teste de Documentação
Teste de Instalação

## Slide 5: Módulo Gerenciar
Casos de testes projetados: 50
Casos de testes executados: 50
Aprovados: 28
Reprovados: 18
Melhorias: 4

## Slide 6: Módulo Iniciar Jogo
Casos de testes projetados: 20
Casos de testes executados: 20
Aprovados: 13
Reprovados: 7
Melhorias: 0

## Slide 7: Módulo Jogar
Casos de testes projetados: 8
Casos de testes executados: 0
Aprovados: 0
Reprovados: 0
Melhorias: 0

## Slide 8: Módulo Interface Gráfica
Casos de testes projetados: 9
Casos de testes executados: 0
Aprovados: 0
Reprovados: 0
Melhorias: 0

## Slide 9: Ambiente de teste
Para a realização dos testes previstos:
Foram utilizadas as seguintes ferramentas:
  Microsoft Word, Excel e PowerPoint 2013, para elaboração de plano, projeto e avaliação dos testes, além de outros documentos, como o de Solicitação de Mudanças;
  GitHub na sua versão para desktop , para o gerenciamento de configuração dos documentos utilizados.
Foram necessários os seguintes componentes:
  Notebook com Windows 8 instalado;
  Computador com Windows 7 instalado;

## Slide 10: Riscos e suas mitigações
Atraso na elaboração e execução dos casos de teste: